CredisysTriunfadores

Plan de Iteración Fase de Elaboración

# 1. Hitos Principales

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito** | **Fecha** |
| Inicio de Iteración | 03-04-2015 |
| Fecha de Entregables | 23-05-2015 |
| Fin de Iteración | 23-05-2015 |

# 2. Objetivos de alto nivel

* Obtener un entendimiento con mayor nivel de detalle de los requerimientos
* Diseñar, implementar y validar la línea base arquitectónica.
* Mitigar riesgos y lograr estimaciones de costos y calendarios más precisos.

# 3. Asignaciones de Elementos de Trabajo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre o palabras clave de la descripción** | **Prioridad** | **Tamaño estimado (puntos)** | **Estado** | **Material De referencia** | **Objetivo de iteración** | **Asignado a(nombre)** | **Horas trabajadas** | **Estimación de horas restante** |
| Elaboración del Plan de Iteración Fase de Elaboración | Alta | 80 | En actualización | Plan de Iteración Fase de Elaboración y Lista de elementos de trabajo | Definir las tareas de la iteración | Grupo | 5 | 5 |
| Análisis del dominio | Alta | 80 | Completo | Carta de Presentación y Aceptación | Acceso a la información de la empresa | Grupo | 3 | 0 |
| Definición de la arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de proyecto |  |  |  |  | Establecer requisitos y arquitecturas estables |  |  |  |
| Casos de Uso |  |  |  |  | Definición clara y precisa de los casos de uso.  Definición clara de actores |  |  |  |
| Arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo ejecutable |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Cuestiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuestiones** | **Estado** | **Notas** |
| Cruce en los horarios del stakeholder y el grupo de trabajo para el acceso a la información. | Resuelto | Se consulta el horario disponible de los stakeholders y se coordina para las consultas. |

# 5. Criterios de Evaluación

* Se ha realizado el análisis del dominio en un ----
* Se definieron los casos de uso en un 85%

# 6. Valoración

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo de Evaluación | Verificar que los requerimentos sean los adecuados y necesarios para empezar a realizar el proyecto |
| Fecha de Evaluación | 24-04-2015 |
| Participantes | Docente, Grupo de trabajo |
| Estado del Proyecto | Amarillo |

## Evaluación con respecto a los objetivos

* Plan de Iteración
* Casos de uso

## Elementos de Trabajo: Planeación en comparación con lo actualmente completado

## Evaluación con respecto a los resultados de los criterios de evaluación de prueba

## Otras preocupaciones y las desviaciones